**ДЕТАЛІЗАЦІЯ БЮДЖЕТУ\***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування товарів (робіт, послуг) | Кількість, од. | Ціна за одиницю, грн | Вартість, грн |
| 1 | список пам'яток із назвою, адресою, прив'язкою до гугл мап, фото, описом | 1 місяць | 4 000 грн | 4 000 грн |
| 2 | поїздки до пам'яток - перевірка їх стану, уточнення місцезнаходження, фотофіксація | 1 тиждень | 4 000 грн | 4 000 грн |
| 3 | створення на сайті Бучанської міської ради розділу щодо туризму, занесення детальної інформації щодо кожної пам'ятки на сайт | 1 тиждень | 4 000 грн | 4 000 грн |
| 4 | виготовлення і монтаж інформаційних металевих табличок для кожної пам'ятки - на табличці вказуються назва, короткий опис, QR-код із посиланням на відповідний розділ сайту | 1 місяць  (20 табличок) | 40 000 грн | 40 000 грн |
| 5 | перелік маршрутів із назвою, описом, переліком точок в прив'язці до карти, через яких проходить маршрут, довжиною, фото. Маршрути можуть включати пам'ятки, до кожної має вести маршрут, а також екогосподарства, рекреаційні об'єкти малого бізнесу, красиві місця | 1,5 місяці | 4 000 грн | 4 000 грн |
| 6 | проведено маркування маршрутів | 2 тиждні | 8 000 грн | 8 000 грн |
| 7 | розділ із маршрутами додано на сайт Бучанської міської ради | 1 тиждень | 4 000 грн | 4 000 грн |
| 8 | сторінка кожної пам'ятки доповнена інформацією щодо маршрутів, які проходять повз неї | 1 тиждень | 4 000 грн | 4 000 грн |
| 9 | облаштування місць відпочинку,  а саме - виготовлення і монтаж інформаційних плакатів, скамійок, качелей, турніків | 1 місяць | 20 000 грн | 20 000 грн |
| 10 | інформаційні плакати щодо птахів, рослин, тварин, правил поведінки в лісі додано на маршрути | 1 місяць | 30 000 грн | 30 000 грн |
| 11 | проведено додаткові підготовчі роботи на маршрутах, включно із розчищенням чагарників, очисткою води річок, монтажними роботами, укріплення грунту, встановлено урни, додано спеціальне покриття... | -  (залежить від обраних типів та маштабів робіт) | -  (залежить від обраних типів та маштабів робіт) | -  (залежить від обраних типів та маштабів робіт) |
| **Всього** | | | | **122 000 грн**  **3 місяці** |